Załącznik  do Decyzji nr 63 z dn.7.08.06 r.

Decyzja nr 61

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 25 lipca 2006 roku

w sprawie przeprowadzenia w roku 2006 i 2007  powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz  dzikiej fauny i flory – o których mowa w Dyrektywach Rady : Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  i 92/62/WE z dnia 27 października 1997 r w sprawie dostosowania do postępu naukowo – technicznego dyrektywy 93/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także  w sprawie uzupełnienia inwentaryzacji bociana czarnego, orła bielika, orlika krzykliwego, puchacza, żurawia i cietrzewia

znak :ZO-732-2-19/2006

Na podstawie § 4 Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nr 31 z dnia 19 lipca 2006 r  w sprawie ustalenia systemu okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie stanu lasów i prognozowaniu zmian w ekosystemach leśnych (znak:ZO-732-2-18/2006), zwanego dalej zarządzeniem

postanawiam, co następuje

§ 1.

- W roku 2006 i 2007, według harmonogramu rzeczowo – czasowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji – w zasięgach terytorialnych wszystkich nadleśnictw, wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zostanie przeprowadzona powszechna inwentaryzacja, której przedmiot ustala następujące zestawienie:

| Przedmiot inwentaryzacji | Zakres inwentaryzacji | Uwagi ogólne na temat zakresu inwentaryzacji |
| --- | --- | --- |
| Siedliska przyrodnicze | siedliska leśne (Tab. 1) i nieleśne (Tab. 2) występujące na gruntach PGL LP | 16 typów siedlisk leśnych 29 typów siedlisk nieleśnych |
| Gatunki dzikiej flory | rośliny leśne i nieleśne (Tab. 3) występujące na gruntach PGL LP | 8 gatunków roślin leśnych 16 gatunków roślin nieleśnych |
| Gatunki dzikiej fauny (bez ptaków) | zwierzęta leśne i nieleśne (Tab. 4) występujące na gruntach PGL LP | 35 gatunków zwierząt leśnych 15 gatunków zwierząt nieleśnych |
| Wybrane gatunki ptaków | Bocian czarny | W uzupełnieniu inwentaryzacji stanowisk ostojowych wymienionych obok ptaków, zakres inwentaryzacji obejmie ustalanie w zasięgu wszystkich regionalnych dyrekcji LP nieruchomości, będące żerowiskami i innymi obszarami funkcjonalnymi w zasięgu bytowania tych ptaków |
|  | Orzeł bielik |  |
|  | Orlik krzykliwy |  |
|  | Puchacz |  |
|  | Cietrzew |  |
|  | Żuraw |  |

- Ustala się następujące czasokresy prac bezpośrednio inwentaryzacyjnych, o których mowa w ust.1.:

| Przedmiot inwentaryzacji | Data początkowa | Data końcowa* |
| --- | --- | --- |
| Siedliska przyrodnicze | sierpień 2006 r. | 15 września 2007 r. |
| Gatunki dzikiej flory | sierpień 2006 r. | 15 września 2007 r. |
| Gatunki dzikiej fauny (bez ptaków) | sierpień 2006 r. | 15 września 2007 r. |
| Obszary funkcjonalne 6 gatunków ptaków wymienionych w punkcie 1. | sierpień 2006 r. | 30 września 2006 r. |

* W zależności od stopnia rozpoznania przedmiotu ochrony w danym nadleśnictwie, termin zakończenia prac inwentaryzacyjnych może być skrócony.

§ 2

- Kierując się regulacją § 7 ust. 4 zarządzenia, wymienionego w tytule, ustala się zmodyfikowany tryb ustalania metodyki czynności bezpośrednio inwentaryzacyjnych.

- Za podstawę metodyki przyjmuje się  propozycje, opracowane w Wydziale Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych po zasięgnięciu opinii konsultantów naukowych DGLP:

  - propozycję metodyki inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej decyzji;

  - propozycję metodyki inwentaryzacji gatunków dzikiej fauny i flory, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej decyzji;

  - propozycję metodyki inwentaryzacji obszarów funkcjonalnych 6 gatunków ptaków wymienionych w  § 1, pkt. 1.

- Propozycje metodyk, o których mowa w ust.2, zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane z członkami organu centralnego.

- Na podstawie dyskusji (o której mowa w ust.3) i przyjętych ustaleń, Wydział Ochrony Lasu wprowadzi do w/w propozycji stosowne zmiany i uzupełnienia. Tak zmienione dokumenty, po zatwierdzeniu w drodze decyzji przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zostaną przesłane do poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz zamieszczone na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 3

- Ustala się następujący skład organu centralnego, o którym mowa w § 2:

| L. p. | Imię i nazwisko osoby, wchodzącej w skład organu centralnego ( po uzyskaniu jej ustnej zgody na uczestnictwo w organie centralnym. | Pełniona funkcja w organie centralnym | Bliższa charakterystyka członka organu centralnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | dr Ryszard Kapuściński | Przewodniczący administracyjny | Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych |
| 2 | Kazimierz Borkowski | Członkowie: | Działacz Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski |
| 3 | dr Przemysław Chylarecki |  | Instytut Zoologii PAN, OTOP |
| 4 | Dr Axel Schwerk |  | Działacz Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski; specjalista w zakresie biegaczowatych |
| 5 | dr Krzysztof Świerkosz |  | Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski – ekspert ds. siedlisk przyrodniczych i siedlisk roślin |
| 6 | dr Marek Keller |  | Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW ekspert ds. ptaków, |
| 7 | dr Andrzej Kepel |  | Stowarzyszenie „Salamandra“ |
| 8 | Wojciech Mróz |  | Instytut Ochrony Przyrody PAN |
| 9 | Paweł Pawlaczyk |  | Klub Przyrodników, PROP, |
| 10 | prof. Zbigniew Witkowski |  | Zakład Ekologii i Kształtowania Środowiska AWF Kraków – ekspert ds. bezkręgowców (chrząszcze, motyle) |
| 11 | dr Roman Zielony |  | Zakład Urządzania Lasu SGGW Warszawa – ekspert ds. typologii siedlisk leśnych i ochrony przyrody w lasach, |
| 12 | Piotr Derlacz |  | Zespół Natura 2000 DLOPiK Ministerstwo Środowiska |
| 13 | Przedstawiciele organów regionalnych | Członkowie towarzyszący |  |

- W każdej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych powinny zostać powołane około dziesięcioosobowe organy regionalne, złożone z osób o odpowiednich zasobach wiedzy i zainteresowań, w szczególności przedstawiciele świata nauki, osoby wskazane przez wojewódzkich konserwatorów przyrody, osoby wskazane przez dyrektorów parków krajobrazowych, działacze organizacji pozarządowych, okręgowi działacze Polskiego Związku Łowieckiego. W razie takiej potrzeby, zaproszenie osób do pracy w organach regionalnych powinno być poprzedzone stosownym porozumieniem, o którym mowa w § 11 zarządzenia.

§ 4

- Inwentaryzacja, objęta niniejszą decyzją, ma charakter działania akcyjnego w rozumieniu § 12 pkt.2. zarządzenia.

- Zespoły inwentaryzacyjne (o których mowa w § 12 pkt.2) powinny składać się z nadleśniczych, pracowników biur odpowiedzialnych za ochronę przyrody, leśniczych i podleśniczych, osób wydelegowanych przez wojewódzkich konserwatorów przyrody, osób wydelegowanych przez dyrektorów parków krajobrazowych, osób wskazanych przez lokalne (regionalne albo krajowe) organizacje pozarządowe, pracowników placówek naukowo – badawczych, pracowników oddelegowanych przez oddziały Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, jak również innych osób, których udział w pracach zespołów inwentaryzacyjnych nadleśniczy uzna za uzasadniony.

§ 5

- Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w DGLP, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczowie  sporządzą projekt planu finansowego przedsięwzięcia według następującego wzoru:

| Sporządzający | Pozycja wydatkowa | Projektowany koszt |
| --- | --- | --- |
| Nadleśniczy | Koszt zebrania materiałów pomocowych oraz wykonania różnych ekspertyz poprzedzających inwentaryzację |  |
|  | Koszt przeszkolenia zespołów inwentaryzacyjnych (poza kosztem utrzymania organów regionalnych, pokrywanym przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych) |  |
|  | Koszt inwentaryzacji terenowej |  |
|  | Koszt przesyłania materiałów z inwentaryzacji terenowej za pomocą sieci internetowej |  |
|  | Inne wydatki (podać jakie) |  |
| dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych | Koszt utrzymania organów regionalnych (udział w naradach i spotkaniach w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych; odprawa szkoleniowa dla zespołów inwentaryzacyjnych; działalność w punktach konsultacyjnych; wizytacje terenowe; weryfikacja materiałów, przesłanych z nadleśnictw; sporządzenie raportu regionalnego |  |
|  | Inne wydatki (podać jakie) |  |
| naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych) | Koszt wytworzenia materiałów pomocniczych |  |
|  | Koszt informatyzacji przedsięwzięcia |  |
|  | Koszt działania organu centralnego (wynagrodzenie członków organu centralnego) |  |
|  | Koszty sporządzenia raportu końcowego |  |
|  | Inne wydatki (podać jakie) |  |

- Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych dokonają racjonalizacji kosztów zaplanowanych przez nadleśniczych, a następnie prześlą do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zestawienia zbiorcze projektu planowanych wydatków z podziałem na wydatki w nadleśnictwach oraz w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

- Naczelnik Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dokona racjonalizacji wydatków projektowanych przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz przez Wydział Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a następnie zweryfikowaną dokumentację planistyczną przedłoży do zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

- Po zatwierdzeniu planu finansowego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – Naczelnik Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych DGLP zawiąże nową pozycję wydatkową funduszu leśnego.

- Zatwierdzony plan finansowy przedsięwzięcia zostanie przekazany do Wydziału Ochrony Lasu DGLP oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych właściwe plany przekażą do nadleśnictw.

- Na podstawie planów, o których mowa w ust.5. - Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP, współdziałając z komórką właściwą ds. zamówień publicznych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczowie zawrą umowy finansowe odpowiednio z członkami organu centralnego, członkami organów regionalnych oraz uczestnikami zespołów inwentaryzacyjnych (niezależnie od innych umów, związanych z realizacją przedsięwzięcia, np. związanych z opracowywanie aplikacji informatycznych czy pozyskiwaniem materiałów poprzedzających inwentaryzację terenową).

- Koszty poniesione w ramach zatwierdzonego planu finansowego przez nadleśnictwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych będą pokryte przez fundusz leśny.

- Szczegółowy sposób regulowania zobowiązań przez fundusz leśny będzie omówiony podczas narady, jaką z udziałem służb finansowo- księgowych regionalnych dyrekcji LP przeprowadzi Główna Księgowa Lasów Państwowych.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą decyzją mają zastosowanie regulacje zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, na podstawie którego niniejsza decyzja została podjęta.

§ 7

Wszelkie problemy, jakie pojawią się w trakcie realizacji przedsięwzięcia inwentaryzacyjnego należy rozstrzygać z użyciem internetowego punktu konsultacyjnego.

§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik nr 2

# Propozycja metodyki inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych

- Naczelnik Wydziału Informatyki DGLP spowoduje przygotowanie raportów identyfikujących potencjalne siedliska przyrodnicze (w rozumieniu dyrektyw dotyczących sieci Natura 2000) na podstawie bazy opisów taksacyjnych i przekaże je do nadleśnictw.

- Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu wskaże adres internetowy Ministerstwa Środowiska, pod którym znajdują się standardowe formularze danych (dane o siedliskach przyrodniczych).

- Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczowie, wspólnie z członkami organu regionalnego, zgromadzą wszelkie dostępne zasoby danych o dotychczasowym rozpoznaniu siedlisk przyrodniczych, kierując się w tym zakresie regulacjami § 6 zarządzenia. Na podstawie raportów identyfikujących potencjalne siedliska przyrodnicze nadleśnictwa sporządzą wykazy wydzieleń spełniających te kryteria.  Zbiory tych danych powinny zostać przydzielone  do nadleśnictw, jako materiał wykorzystywany w trakcie odpraw szkoleniowych i prac inwentaryzacyjnych.

- Za podstawowy przewodnik metodyczny, służący do rozpoznawania siedlisk przyrodniczych (leśnych), uznaje się opracowanie pt. „Ochrona przyrody w lasach” Poradnik dla pracowników Lasów Państwowych wydane przez PWRiL. Wykaz typów siedlisk leśnych i nieleśnych zawiera tab. 1 i 2. W trakcie szkoleniowych odpraw w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych  spostrzeżenia, jakie powinny być dokonywane i utrwalane na raptularzu terenowym, będą szczegółowo omówione oraz zilustrowane konkretnymi przykładami.

- Skład zespołów roboczych, do przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie, ustala dyrektor RDLP. Nadleśniczy jest odpowiedzialny za przeprowadzenie instruktażu roboczego, (przed każdorazowym wyjściem w teren członków zespołu) podczas którego powinien być określony teren działania, wykaz potencjalnych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, jakich należy szukać lub potwierdzić wcześniejsze informacje o ich występowaniu..

- Spostrzeżenia terenowe, dokonywane przez zespoły inwentaryzacyjne, są utrwalane w raptularzach (ankietach), których wzór przedstawia zał. 5

- Dane, zawarte w raptularzach terenowych, o których mowa w pkt. 6 są wprowadzane do raptularza informatycznego, a następnie przesyłane do regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

- Organy regionalne z udziałem właściwych pracowników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych dokonują analizy danych, o których mowa w pkt.6. W miarę potrzeb przeprowadzają wizje terenowe. Dokonują odpowiednich zmian i uzupełnień. W szczególności oceniają stopień reprezentatywności siedlisk przyrodniczych. Tak zweryfikowany materiał przesyłają elektronicznie do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych jako raport regionalny.

Załącznik nr 3

Propozycja metodyki inwentaryzacji dzikiej fauny i flory

- Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu wskaże adres internetowy Ministerstwa Środowiska, pod którym znajdują się standardowe formularze danych (dane o gatunkach roślin i zwierząt).

- Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczowie, wspólnie z członkami organu regionalnego, zgromadzą wszelkie dostępne zasoby danych o dotychczasowym rozpoznaniu flory i fauny, kierując się w tym zakresie regulacjami   § 6 zarządzenia. Zbiory tych danych powinny zostać podzielone według nadleśnictw jako materiał do wykorzystywania w trakcie odpraw szkoleniowych i prac inwentaryzacyjnych.

- Za podstawowy przewodnik metodyczny, służący do rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt (leśnych), uznaje się opracowanie pt. „Ochrona przyrody w lasach” Poradnik dla pracowników Lasów Państwowych, PWRiL. Pełny wykaz gatunków roślin i zwierząt leśnych oraz nieleśnych zawiera tab. 3 i 4.

- W trakcie szkoleniowych odpraw w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych  spostrzeżenia, jakie powinny być dokonywane i utrwalane na raptularzu terenowym, będą szczegółowo omówione oraz zilustrowane konkretnymi przykładami.

- Skład zespołów roboczych, do przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie, ustala dyrektor RDLP. Nadleśniczy jest odpowiedzialny za przeprowadzenie instruktażu roboczego (przed każdorazowym wyjściem w teren członków zespołu) podczas którego powinien być określony teren działania, wykaz potencjalnych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, jakich należy szukać lub potwierdzić wcześniejsze informacje o ich występowaniu..

- Spostrzeżenia terenowe, dokonywane przez zespoły inwentaryzacyjne, są utrwalane w raptularzach (ankietach), których wzór przedstawia zał. 6.

- Dane, zawarte w raptularzach terenowych, o których mowa w pkt. 6 są wprowadzane do raptularza informatycznego, a następnie przesyłane do regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

- Organy regionalne z udziałem właściwych pracowników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych dokonają analizy danych, o których mowa w pkt.6. W miarę potrzeb przeprowadzą wizje terenowe. Dokonają odpowiednich zmian i uzupełnień. W szczególności ocenią stopień reprezentatywności siedlisk przyrodniczych. Tak zweryfikowany materiał prześlą elektronicznie do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych jako raport regionalny.

Załącznik nr 4

Propozycja metodyki inwentaryzacji obszarów funkcjonalnych wybranych gatunków ptaków

- Na podstawie znajomości wymagań siedliskowych każdego z sześciu gatunków ptaków (oraz zebranych informacji o miejscach żerowania i przebywania zespoły inwentaryzacyjne wyznaczą obszary funkcjonalne, oddzielnie dla każdego gatunku.

- Informacje na temat wymagań siedliskowych wybranych gatunków ptaków są zawarte w  publikacji  pt. „Ochrona przyrody w lasach”. Poradnik dla pracowników Lasów Państwowych, wydanej przez PWRiL.

- Ww. obszary należy zaznaczyć na mapach przeglądowych nadleśnictw w skali 1:25000, na których są również zaznaczone siedliska ważne dla występowania danego gatunku. Na tej samej mapie zaznaczamy obszary funkcjonalne wszystkich gatunków, jakie stwierdzono na danym terenie.